Minutes of Meeting

Date: Jan 8  4:30 PM
Meeting Title:  ACI & SSB - Discuss ACI #03777421 Tag 72 of the MT910 and ACI # 03775326 Dropping LEI in CHAPS

Attendees:

- Co, Mayjane

- Warith Khosa

- Silviya James Ambrose,

- Amit Ajay

- Sai Kumar Vemasani

Discussion Points

- ACI #03777421 Tag 72 of the MT910

  - The bank clarified its expectations regarding what needs to be corrected.

  - ACI explained the product’s behavior on this issue to the bank’s Operations team (Wajih) and QA (Silvia).

  - The bank will discuss it internally and return to ACI with their finalized expectations on the required changes.

  - Status: Awaiting customer input.

- ACI # 03775326 Dropping LEI in CHAPS

  - This issue was reviewed and clarified with the bank, and Silvia provided the necessary details.

  - The next action is for PCS to recreate the issue and present the findings to the ACI Product team.

Key Decisions

- Tag 72 of the MT910 the bank will discuss internally.

- Dropping LEI in CHAPS PCS will recreate and present to product team.

1) hacer  flujo del proceso actual PCS para revisar tickets

2) resumen estado actual

inicie en mayo 2025 con el manejo del proyecto  en ese momento solo estamos enfocados

en la implementación de bank adaptor  Global y Domestico, A finales de Julio 2025 el banco solicito que PCS team también atendiera otros nuevos proyectos.

El control y seguimiento de las tareas se realiza con metodología ágil, a través de sprints  de 2 semanas (10 días) de duración.

El banco hace reunión de planeación del próximo sprint propone las tareas para controlar.

En cualquier momento durante el sprint el banco puede cambiar la prioridad y ingresar un caso urgente importante para ellos. El banco recibe el código de ACI en cada reléase mensual y procede a instalarlo e iniciar sus pruebas internas, durante esas pruebas pueden aparece errores  que el banco no puede solucionar y crean ticket de proyecto y lo llevan a standup diario. Ante esta situación.

Se propuso una  metodología para  atender los tickets basados en la capacidad del equipo PCS adjunto versión 4 del documento.  En ese documento se hace énfasis en el proceso y la importancia de crear los tickets relacionados con MTS o UPF estén completos,  no se comento los procesos de escalamiento hacia producto o otras áreas.

# Equipo PCS distribución y funciones.

- Amit  Arquitecto dedica parte del tiempo para nuevas iniciativas y adicional revisa  y orienta a los miembros del equipo con los temas de tickets.

- Sai, Katheeja, Tejas Se encargan de recrear los tickets y presentarlos a SME o producto.

- Sai, Katheeja, Tejas, Neethu también se encargan de testing de los proyectos. Neethu ya tiene mas tiempo en ACI específicamente en testing y ayuda al equipo en este tema

- Amit, Sai, Katheeja, Tejas, Neethu, trabajan principalmente en MTS

- Paul C, es SME en UPF ante cualquier problema en esta área es el encargado de resolverla.(recreacion en ambiente local y escalarlo internamente con otros expertos UPF tal como lo hacemos con Philp, y Jean H) pero con UPF

CREACION DE TICKETS POR PARTE DEL BANCO

- el banco crea el ticket en el sistema  ACI# XXXXXX  por las siguientes razones

Errores en la instalación nuevo reléase

Errores durante las pruebas testing interno

Errores previos a go-live que no  detectaron en el anterior punto

- el equipo PCS Revisa la completitud del ticket, realiza comentarios en caso de no estar completa la información si está completa la información procede a hacer la recreación en el ambiente local ACI,  si puede encontrar solución lo realiza sino lo lleva a la reunión con el SME.

- En reunión con SME presenta el ticket y los errores que presenta en ambiente local , el SME sugiere alternativas para resolverlo y se realizan las pruebas si se encuentra WA se hacen las pruebas y se actualiza el ticket y se envía mail al banco con la solución para su revisión y prueba. El tiempo de solución de un WA puede variar de 1 a 3 días dependiendo de la complejidad algunas veces Philip H habla con Jean y se puede solucionar con un arreglo en configuración y jean nos comunica como con una configuración local podemos solucionarlo luego de probarlo se informa al banco lo que hicimos.

- en caso de no encontrar solución próximo paso es llevarlo a TRIAGE con producto. en el triage con producto se presenta el caso en la siguiente reunión, y Joe C (Prod) evalúa si  es un Bug, Enhacement o el requerimiento no incluido y el banco debe crear un requerimiento (proyecto)

- dependiendo de la evaluación del punto anterior los tiempos de solucion pueden variar. Si pasa a producto los arreglos pueden demorar 2-3 meses. En ese caso se informa al banco para que analize alternativas, y se PCS team informa al banco

PROCESO PARA ATENDER NUEVOS REQUERIMIENTOS

- El banco crea un ticket y adicional agrega un documento con el nuevo requerimiento

- Amit revisa el documento y en caso de  requerir aclaraciones las solicita al banco

- Amit presenta el requerimiento al SME (Philp H) en caso de requerir aclaración se solicita al banco  y si es necesario se organiza reunión para aclarar los temas

- SME si considera necesario revisa el requerimiento con configuración área (Jean H)

- Si el SME considera necesario se procede a crear un POC para testear  la solución.

- PCS team se encarga de las pruebas.

- Se presenta resultados POC inicialmente internamente y posterior al banco

- Si el banco esta de acuerdo se procede con la construcción de documento solución

- Amit se encarga de construir el documento

- Una vez el banco lo aprueba.

- configuración Area  (Jean H) revisa para estimar su tiempo y PCS team  solicita set pruebas al banco y las revisa internamente con SME y configuración Area.

- PM (crea plan de  proyecto)  para compartirlo con el banco.